**PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM**

1. **Thông tin chung**
2. Tên lớp - Khóa: 20241IT6071004 - 17
3. Tên nhóm: Nhóm 10
4. Họ và tên sinh viên:

|  |  |
| --- | --- |
| Nguyễn Thị Tâm | 2023600305 |
| Lê Văn Tiến Minh | 2021604940 |
| Vũ Thúy Quỳnh | 2022600204 |
| Hoàng Quỳnh Giang | 2022600222 |
| Vũ Thị Vui | 2022600041 |

1. **Nội dung học tập**
2. Tên chủ đề: ***Phát triển dự án xây dựng ứng dụng web mua bán đồ cũ SECONDHAND.***
3. Hoạt động của sinh viên:

- Nội dung 1: Lập lịch dự án Mục tiêu: Đạt chuẩn đầu ra L1/L2

- Nội dung 2: Thực hiện dự án Mục tiêu: Đạt chuẩn đầu ra L2/L3

- Nội dung 3: Kết thúc dự án và triển khai Mục tiêu: Đạt chuẩn đầu ra L3

1. Sản phẩm nghiên cứu: website quản lý nhân sự HR Net
2. **Nhiệm vụ học tập**
3. Hoàn thành Tiểu luận, Bài tập lớn,Đồ án/Dự án theo đúng thời gian quy định (từ ngày Đến ngày ).
4. Báo cáo sản phẩm nghiên cứu theo chủ đề được giao trước giảng viên và những sinh viên khác.
5. **Học liệu thực hiện Bài tập lớn**
6. Tài liệu học tập:

[1] Trần Tiến Dũng, 2022, Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin, Đại học Công nghiệp Hà Nội.

[2] Phùng Đức Hòa, 2019, Giáo trình nhập môn công nghệ phần mềm, Thống kê.

1. Phương tiện:

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THÍ NGHIỆM THỰC NGHIỆM**

1. Tên lớp - Khóa: 20241IT6071004 - 17
2. Tên nhóm: Nhóm 10
3. Họ và tên sinh viên:

|  |  |
| --- | --- |
| Nguyễn Thị Tâm | 2023600305 |
| Lê Văn Tiến Minh | 2021604940 |
| Vũ Thúy Quỳnh | 2022600204 |
| Hoàng Quỳnh Giang | 2022600222 |
| Vũ Thị Vui | 2022600041 |

1. Tên chủ đề: ***Phát triển dự án xây dựng ứng dụng web mua bán đồ cũ SECONDHAND.***
2. Kế hoạch thực hiện:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Kết quả đạt được** | **Phương pháp** |
| 1 | Cả nhóm | Chọn đề tài, xác định tầm nhìn và phạm vi của dự án, lập danh sách các công việc. | Xác định được đề tài, tầm nhìn và phạm vi, product backlog. | Thảo luận, họp nhóm. |
| 2 | Cả nhóm | Tạo tài khoản trello. Hoàn thiện product backlog, tính story point và thời gian ước tính của mỗi user story | Tài khoản trello, xác định được điểm phức tạp và độ ưu tiên của từng user story | Thảo luận, họp nhóm, tổng hợp |
| 3, 4 | Cả nhóm | Xác định các user story cho sprint 1 và thực hiện | Phiên bản phần mềm 1 | Họp nhóm, thực hiện, tổng hợp |
| 5, 6 | Cả nhóm | Xác định các user story cho sprint 2 và thực hiện | Phiên bản phần mềm 2 | Họp nhóm, thực hiện, tổng hợp |
| 7, 8 | Cả nhóm | Xác định các user story cho sprint 3 và thực hiện, phát hành và triển khai sản phẩm đến khách hàng | Phiên bản phần mềm 3 và phát hành tới khách hàng | Họp nhóm, thực hiện, tổng hợp |

Ngày….tháng…..năm 2024

**XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN**

(Kí,ghi rõ họ tên)

Lương Thị Hồng Lan

**BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM**

1. Tên lớp - Khóa: 20241IT6071004 - 17
2. Tên nhóm: Nhóm 10
3. Họ và tên sinh viên:

|  |  |
| --- | --- |
| Nguyễn Thị Tâm | 2023600305 |
| Lê Văn Tiến Minh | 2021604940 |
| Vũ Thúy Quỳnh | 2022600204 |
| Hoàng Quỳnh Giang | 2022600222 |
| Vũ Thị Vui | 2022600041 |

1. Tên chủ đề: ***Phát triển dự án xây dựng ứng dụng web mua bán đồ cũ SECONDHAND.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Kết quả đạt được** | **Kiến nghị với giảng viên** |
| 1 | Cả nhóm | Chọn đề tài, xác định tầm nhìn và phạm vi của dự án, lập danh sách các công việc. | Hoàn thành |  |
| 2 | Cả nhóm | Tạo tài khoản trello. Hoàn thiện product backlog, tính story point và thời gian ước tính của mỗi user story | Hoàn thành |  |
| 3, 4 | Cả nhóm | Xác định các user story cho sprint 1 và thực hiện | Hoàn thành |  |
| 5, 6 | Cả nhóm | Xác định các user story cho sprint 2 và thực hiện | Hoàn thành |  |
| 7, 8 | Cả nhóm | Xác định các user story cho sprint 3 và thực hiện, phát hành và triển khai sản phẩm đến khách hàng | Hoàn thành |  |

Ngày….tháng…..năm 2024

**XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN**

(Kí,ghi rõ họ tên)

Lương Thị Hồng Lan